СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОМАЛЫКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Ульяновской области

РЕШЕНИЕ

24 июля 2015 года                                                                                       № 31/76

О подготовке к отопительному

сезону 2015-2016г. на территории

муниципального образования

«Новомалыклинское сельское поселение»

Заслушав Главу Администрации муниципального образования «Новомлыклинский район» Пуреськину А.Д. Совет депутатов муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. О подготовке к отопительному сезону 2015-2016г. на территории муниципального образования   «Новомалыклинское сельское поселение» принять к сведению.

Глава муниципального образования

«Новомалыклинское сельское поселение»                                      Чекалин А.Н

Тезисы заседания штаба  по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов

В целях проведения своевременной и качественной сезонной подготовки объектов жилищно – коммунального комплекса независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, социальной инфраструктуры муниципального образования «Новомалыклинский район» к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного и надежного обеспечения потребителей жилищно – коммунальными услугами,  администрация МО «Новомалыклинский район»:

- издано постановление №240 от 08.04.2015г. «О мерах по подготовке объектов жилищно- коммунального комплекса муниципального образования «Новомалыклинский район» к работе в зимних условиях 2015-2016 гг.», утвержден состав штаба по координации деятельности предприятий и организаций по своевременной подготовке жилищного фонда, объектов тепло-, энергоснабжения и социально-культурного назначения к работе в зимних условиях 2015 – 2016 гг.;

- разработан план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры района к работе в зимних условиях 2015 -2016 гг.

- разработаны графики гидравлических испытаний;

- разработан и утвержден план мероприятий по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015-2016годов, планы графики подготовки жилищного фонда;

- проведены в двухнедельный срок по окончании отопительного сезона 2015-2016 годов осмотр зданий и сооружений социальных обьектов, жилищного фонда,  инженерных сооружений, инженерных коммуникаций, тепловых источников с целью выявления недостатков прошедшего отопительного сезона 2015-2016 годов.

Процент выполнения на 22.07.2015г. по району составляет 78,6%, по МУ Управлению образования 71%, по культуре 35,7%, по здравоохранению %.  Были проведены гидравлические испытание и промывка систем теплоснабжения в 13 МКД в с. Новочеремшанск, в 6-ти котельных проведен косметический и ремонт вспомогательного оборудования. Проведён ремонт 2х котлов. Приобретён 1 газовый котёл. Подготовлены тех.задания на закупку 5 газовых котлов. Приборы учёта газа сданы на гос.поверку. Проведен ремонт 320 п.м тепловых сетей, а так же 320 п.м системы холодного водоснабжения. Для создания резерва для ремонта теплотрасс необходимо приобрести 160 п.м., труб диаметром 100 мм.

По жил.фонду: В многоквартирных домах проведен ремонт системы ХВС в 1МКД. Ведутся работы по  ремонту отмостков, выполнено 60 кв., ремонт электропроводки 50 п.м., заменены 5 входных дверей  в МКД, ведутся работы по ремонту ДВК, 5 ДВК отремантировано.

Оплата за ТЭР:

Задолженность за потребленные энергоресурсы бюджетными организациями  по состоянию на 22.07.2015г. составляет:

- за теплоснабжение– 2626 тыс. руб. (по графику в июле оплата должна составлять 660 тыс. руб., фактически оплачено 87,7 тыс. руб., остальная сумма будет проведена после поступлений дотаций до 30.07.2015г.

-за электроэнергию –80 тыс. руб.(оплата 20.07.2015 в размере 181,9 тыс.руб.).  Ресурсоснабжающие организации просроченной задолженности за электрэнергию не имеют.

- за газ – бюджетные организации долгов не имеют.

Долг за потреблённый газ предприятиями коммунального комплекса составляет на сегодняшний день-1 226 тыс.руб., по графику в июле оплата должна составлять  595 тыс. руб. будет произведена после оплаты за теплоэнергию бюджетными организациями.

- ООО «Коммунальное хозяйство» задолженность за потребленный природный газ составляет 504 тыс. руб. (проплатил в июне 200 тыс.р)

- ООО «Коммунальщик» задолженность за потреблённый природный газ составляет 722 тыс. руб. (проплатил 100 тыс.р. в июне и 87,7 в  в июле).

Для погашения задолженности составлен график, сроки платежей выдерживаются согласно графика.(с полученных денег за теплоснабжение проплатят). До начала отопительного сезона долги за газ погасим.

ГУЗ «Новомалыклинская ЦРБ» долгов за потребленные топливно-энергетические ресурсы не имеет.

По энергосервисным конрактам проводится перевод на газовое отопление административного здание с. Эчкаюн, подготавливаются документы на уличное освещение в с. Новая Малыкла.

Основные проблемные вопросы:

- ремонт системы водоотведения в с. Новая Малыкла,

- ремонт водонапорной башни в с. Новочеремшанск на 100м3,

- ремонт системы водоснабжения в с. Новая Малыкла.